湖北省港胜建设有限公司2024年第二批30座通讯铁塔建设项目劳务分包单位采购

竞争性谈判文件

项目编号：hbgs2025-0202

采购人：湖北省港胜建设有限公司

采购代理机构：中禹鑫工程项目管理有限公司

二〇二五年二月

- 目 录

- 第一章 竞争性谈判公告	1

第二章 谈判须知	4

供应商须知前附表	4

一、总 则	6

二、谈判文件	6

三、响应文件的递交及编制	7

四、谈判报价要求	9

五、响应文件的份数、装订和递交	9

六、谈判的步骤	10

七、确定成交供应商办法和原则	13

八、授予合同	14

九、谈判文件的解释权	14

第三章 采购需求	15

一、项目概况	15

二、清单	15

三、商务要求	17

四、其他要求或说明	18

第四章 合同格式及合同条款	19

第五章 响应文件格式（参考）	20

目 录	21

1、竞争性谈判响应函	22

2、报价一览表	23

3、第    轮谈判报价表	24

4、法定代表人资格证明文件	27

5、法定代表人授权书	28

6、供应商一般情况表	29

7、拟投入人员一览表	30

8、拟投入本项目负责人简历表	31

9、供应商资格声明承诺函	32

10、资格审查其他资料	33

11、采购需求所要求提供的材料复印件	34

# 第一章 竞争性谈判公告

中禹鑫工程项目管理有限公司受湖北省港胜建设有限公司的委托，拟就“湖北省港胜建设有限公司2024年第二批30座通讯铁塔建设项目劳务分包单位采购”进行竞争性谈判方式采购，现诚邀合格的供应商前来参与谈判。

一、项目概况：

1.项目编号：hbgs2025-0202

2.项目名称：湖北省港胜建设有限公司2024年第二批30座通讯铁塔建设项目劳务分包单位采购

3.项目预算（最高限价）：130万元（高于最高限价的为无效投标）

4.采购内容：采购一家劳务分包单位完成湖北省港胜建设有限公司2024年第二批30座通讯铁塔建设项目（详见第三章采购需求）。

5.合同履行期限：60日历天

6.质量要求：达到国家和行业相关现行规范验收的合格标准及以上。

7.安全生产要求：达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）的合格标准，无重大安全事故。

二、供应商资格要求：

本项目对供应商的资格审查采用资格后审方式，主要资格审查标准如下：

- 1.供应商须具有行政主管部门核发的有效营业执照，且应具有与采购内容相关的经营范围。供应商不得以分公司名义进行投标，响应文件的单位盖章必须使用其法人公章，分公司盖章无效；

- 2.供应商具有建设行政主管部门颁发的施工劳务备案证书或施工劳务不分等级资质证书。

3.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（响应文件递交截止时间当天，通过查询“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn/）、中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/），供应商未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

5.本项目不接受联合体谈判。

只有符合以上所有条件的供应商才能通过资格审查，供应商在制作响应文件时，应对照上述资格审查要求在响应文件中提供相应证明材料的原件复印件并加盖公章（复印件需清晰可见），否则评委和采购人将不予采信。

三、谈判文件的获取：

1.文件发放时间：2025年02月24日至2025年02月28日10时30分止。

2.发放方式：本项目不进行现场报名，实行网上下载竞争性谈判文件。供应商登录湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司官网（http://www.hbghjt.cn/）在公告附件中下载竞争性谈判文件和相关资料。

四、谈判保证金：

本项目不设置谈判保证金。

五、谈判截止时间和响应文件送达地点：

1.谈判截止时间：2025年02月28日10时30分。（注：10时00分开始接受响应文件）

2.响应文件送达地点：湖北省港胜建设有限公司2楼（枝江市董市镇金盆山大道165号）。逾期送达的或未送达指定地点的或未按谈判文件要求密封的响应文件，采购人将拒收。

3.本项目谈判会将于响应文件递交截止的同一时间在湖北省港胜建设有限公司2楼（枝江市董市镇金盆山大道165号）公开进行。供应商的法定代表人或其委托代理人应携带身份证明文件（法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件）和本人第二代有效身份原件，在谈判响应文件递交截止时间前按时签到并参加谈判会议，否则将提交谈判小组按竞争性谈判文件相关规定处理。

4.本项目采购实行资格后审，资格审查的标准和条件详见竞争性谈判文件规定，资格后审不合格的供应商的谈判响应文件将作废标处理，谈判过程所产生的全部费用由供应商自行承担。

六、公告发布媒体及公告期限：

公告发布媒体：湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司官网（http：//www.hbghjt.cn/），本公告发布之日起不少于3个工作日。

七、联系方式：

采购人：湖北省港胜建设有限公司

联系人：滕沁雪

联系电话：18671446655

采购代理机构：中禹鑫工程项目管理有限公司

联系人：向水仙

联系电话：15071791115

# 第二章 谈判须知

- 供应商须知前附表

注： 请在方框□内划√选择。

| 序列号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 湖北省港胜建设有限公司2024年第二批30座通讯铁塔建设项目劳务分包单位采购 |
| 2 | 采购人 | 采购人：湖北省港胜建设有限公司 联系人：滕沁雪 联系电话：18671446655 |
| 3 | 采购代理机构 | 名称：中禹鑫工程项目管理有限公司 联系人：向水仙 电话：15071791115 |
| 4 | 监管部门 | 名称：湖北省港胜建设有限公司纪检监察部门 地址：湖北省枝江市马家店街道迎宾大道118号 |
| 5 | 最高限价 | 最高限价：130万元（高于最高限价的为无效投标） |
| 6 | 资格审查方式 | ☑资格后审 □资格预审 |
| 7 | 供应商资格条件 | 详见第一章竞争性谈判公告第二条供应商资格条件 |
| 8 | 备选方案 | □接受 ☑不接受 |
| 9 | 信息公告媒体 | 湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司官网（http://www.hbghjt.cn/） |
| 10 | 响应文件递交截止时间 | 2025年02月28日10时30分止 |
| 11 | 谈判时间、地点 | 谈判时间：2025年02月28日10时30分 谈判地点：湖北省港胜建设有限公司2楼（枝江市董市镇金盆山大道165号） |
| 12 | 谈判小组的组建及评审专家的确定方式 | 采购单位依法组建谈判小组，共3人组成，其中采购人代表1人和专家评委2人。 评审专家确定方式：计算机随机抽取语音通知方式。 |
| 13 | 谈判保证金 | 本项目不设置谈判保证金。 |
| 14 | 谈判有效期 | 首次递交响应文件截止之日起90日历天。 |
| 15 | 响应文件份数 | 正本：一份； 副本：一份； 电子U盘壹份（电子U盘应为响应文件正本原件的彩色扫描件）。 |
| 16 | 代理服务费 | 1、供应商本次报价必须包含本项目的采购代理费4800元（不在报价中单列），费用由成交供应商在领取成交通知书时一次性支付给采购代理机构。 |
| 17 | 信用记录 | 响应文件递交截止时间当天,“信用中国”网站（(www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询，供应商未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；（须提供查询截图加盖公章） |

备注：若供应商须知前附表与正文不一致，以前附表为准。

## 一、总 则

1.采购方式及定义

本次采购采用竞争性谈判方式（以下简称“谈判”），本谈判文件仅适用于竞争性谈判公告中所述项目。

采购人指本项目的需求方：湖北省港胜建设有限公司。

采购代理机构指负责组织本次竞争性谈判的中禹鑫工程项目管理有限公司。

2.合格的供应商

2.1满足竞争性谈判公告中供应商资格条件的规定。

2.2满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

本次竞争性谈判及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.谈判费用

4.1谈判供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用，无论谈判过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2供应商本次报价必须包含本项目的招标代理费、进场交易服务费。

本项目招标代理费4800.00元，由成交供应商在领取成交通知书时向采购代理单位一次性支付本次采购代理服务费。无进场交易服务费。

5.谈判文件的约束力

供应商一旦获取了本谈判文件并决定参加谈判，即被认为接受了本谈判文件的规定和约束，并且视为自竞争性谈判公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

## 二、谈判文件

6.谈判文件构成

谈判文件由以下部分组成：

（1）竞争性谈判公告

（2）谈判须知

（3）采购需求

（4）合同格式及合同条款

（5）响应文件格式

7.谈判文件的澄清及修改

7.1采购人不集中组织答疑会，供应商如有疑问，均应在递交响应文件截止时间5日前以书面形式向采购代理机构提出。采购单位对供应商所要求澄清的内容均予以答复（答复中不包括问题的来源），并向所有供应商公布。澄清文件作为谈判文件的组成部分，对供应商具有同等约束作用。。

7.2供应商应注意及时浏览网上发布的澄清和修改通知，因供应商原因未及时获知澄清、修改内容而导致的任何后果将由供应商人自行承担。

7.3当谈判文件、修改通知、澄清内容相互矛盾时，以最后发出的文件为准。

## 三、响应文件的递交及编制

8.响应文件编制基本要求

8.1.供应商应当按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

8.2.供应商提交的响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关谈判的所有来往函电均应使用简体中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以翻译文本为主。

8.3.除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

8.4.供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

8.5.响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

8.6.如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

9.响应文件的组成

9.1.谈判响应函；

9.2.报价一览表；

9.3.第   轮报价；

9.4.法定代表人资格证明文件；

9.5.法定代表人授权书；

9.6.“信用中国”网站、中国政府采购网渠道对主体信用记录查询截图 ；

9.7.资格审查需提供的资料（依照第一章第二条供应商资格条件中规定具体要求提供）；

9.8.各项承诺；

注：①供应商在制作响应文件时，应对照上述资格审查要求在响应文件中提供相应证明材料的原件复印件并加盖公章（复印件需清晰可见），否则评委和采购人将不予采信。

供应商提供虚假资料骗取成交资格的，一经发现，取消本次成交资格、列入不良行为记录；不履行合同和服务承诺的，取消本次成交资格，并上报相关部门进行处理。

②谈判小组将对资格后审合格的供应商的响应文件进行评审，资格后审不合格的供应商的响应文件将作废标处理。

③供应商的法定代表人或其委托代理人到场情况（提供身份证原件，由相关人员比对身份，以开标会签到记录为准）。

10.响应文件的编制及装订

10.1.供应商应将响应文件按顺序装订成册，并编制响应文件资料目录。

10.2.响应文件应采用A4规格纸张进行打印并进行胶装装订，对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果其责任由供应商承担；

10.3.响应文件须加盖供应商单位公章，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。

11.谈判保证金

本项目不设置谈判保证金。

12.竞争性谈判有效期

12.1竞争性谈判有效期为90个日历日。供应商谈判有效期不足的将被视为无效谈判。

## 四、谈判报价要求

13.1供应商须按本次采购约定的采购内容提供全面的服务。

13.2供应商所提供的服务均以人民币报价，报价中大小写不一致的以大写为准。

13.3报价应包含本项目清单内的所有工作内容，但不限于清单中所列的工作内容。

13.4谈判供应商要详细填写“报价表”中的内容，由法人代表或授权代表签字确认，并加盖单位公章。

## 五、响应文件的份数、装订和递交

14.响应文件份数和签署

14.1响应文件需提供电子响应文件一份,载体为U盘，电子文件应为响应文件正本原件的彩色扫描件，电子文件命名公司名称、项目编号，U盘外应标明供应商名称、项目编号。另纸质文档正本一份、副本一份，共两份，且须法人或授权代表签署。

14.2响应文件的正本和的副本均需打印或复印，由供应商法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将 “法人授权书”（原件）附在响应文件中（开标现场另提供一份）。

14.3除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

15.响应响应文件的密封和标记、递交

15.1供应商应将响应文件纸质正本、副本和电子响应文件U盘密封在一个包内，并加盖单位公章。不论供应商成交与否，响应文件均不退回。

15.2密封的响应文件应注意：

（1）注明供应商名称，并按竞争性谈判公告中注明的地址送达；

（2）注明谈判项目名称及有“在（响应文件提交截止时间）之前不得启封”的字样；

（3）如因标注不清而产生的后果由供应商自负。

15.3未按要求密封和加写标记，采购代理机构给对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购代理机构将予以拒绝，作无效响应文件处理。

16.迟交的响应文件

采购代理机构将拒绝响应文件提交截止时间之后收到的任何响应文件。

17.响应文件的修改与撤回

供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

## 六、谈判的步骤

18.成立谈判小组及及谈判程序

只有符合以上所有标准的供应商才能通过资格审查。供应商在制作投标文件时，应对照上述资格审查要求在响应文件中提供相应证明材料的原件复印件并加盖公章（复印件需清晰可见），否则评委和采购人将不予采信。

18.1 谈判小组由采购人代表和有关评审专家共3人及以上的单数组成，其中评审专家的人数不少于谈判小组成员总数的三分之二。专家成员依法从枝江市专家库或湖北省政府采购评审专家管理系统中随机抽取。

- 18.2资格审查及符合性审查

| 序号 |  | 检查内容 | 检查标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资 格 性 审 查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有行政主管部门核发的有效法人营业执照，供应商不得以分公司名义进行投标，响应文件的单位盖章必须使用其法人公章，分公司盖章无效。（提供营业执照原件复印件并加盖供应商公章） |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 按照竞争性谈判文件第五章响应文件格式要求提交“供应商资格声明承诺函”； |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按照竞争性谈判文件第五章响应文件格式要求提交“供应商资格声明承诺函”； |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 按照竞争性谈判文件第五章响应文件格式要求提交“供应商资格声明承诺函”； |
|  |  | 信用记录 | 按照竞争性谈判文件第五章响应文件格式要求提交“供应商资格声明承诺函”； |
|  |  | 前期服务 | 按照竞争性谈判文件第五章响应文件格式要求提交“供应商资格声明承诺函”； |
|  |  | 资质证书 | 供应商具有建设行政主管部门颁发的施工劳务备案证书或施工劳务不分等级资质证书； |
|  |  | 联合体 | 本项目不接受联合体。 |
| 2 | 符 合 性 检 查 | 供应商名称 | 谈判供应商名称是否与营业执照等相关证件一致 ； |
|  |  | 谈判响应性文件签署 | 按谈判文件要求在规定区域加盖单位公章和法定代表人印章； |
|  |  | 法定代表人和授权代表资格 | 参加本项目谈判会议的谈判代表，具有法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书（提供法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书原件）； |
|  |  | 谈判报价 | 本项目采取多轮报价方式。第一轮报价未超过本项目预算金额，第二轮报价未超过第一轮报价，第三轮报价（若有）未超过第二轮报价且具备竞争性； |
|  |  | 谈判有效期 | 符合谈判文件规定； |
|  |  | 谈判保证金 | 符合谈判文件要求； |
|  |  | 合同履行期限、清单及质量要求 | 符合“第三章采购需求”的要求； |
|  |  | 违法违规行为 | 无谈判文件中的任一情形； |
|  |  | 其它要求 | 符合法律法规和谈判文件规定的其它实质性要求 |

注：供应商在制作响应文件时，应对照上述资格审查及符合性审查要求在响应文件中提供相应证明材料的原件复印件并加盖公章（复印件需清晰可见），否则评委和采购人将不予采信。

供应商提供虚假资料骗取成交资格的，一经发现，取消本次成交资格、列入不良行为记录；不履行合同和服务承诺的，取消本次成交资格，并上报相关部门进行处理。

以上检查内容必须全部符合检查标准，否则为无效标。

本次谈判采取多轮方式进行，谈判小组所有成员集中与每一位合格供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

- 资格审查：各供应商谈判前将响应文件交谈判小组审查，不具备资质和条件的供应商将被淘汰，不能进入到下一个程序。

（二）符合性审查：各供应商谈判前将响应文件交谈判小组审查，符合性审查不通过的供应商将被淘汰，不能进入到下一个程序。

（1）第一轮谈判：供应商安排本次竞谈项目专业技术人员参与谈判，谈判小组就公司情况、服务期限、付款方式、价格、服务承诺等方面的问题对参与谈判的供应商进行提问或询问，参与谈判的供应商必须如实回答，供应商也可以就相关问题向谈判小组进行询问，但不得提出违反谈判原则的问题。

（2）确定参加第二轮谈判的谈判响应人：谈判小组综合谈判情况，确定符合本次谈判项目要求的谈判响应人，进入第二轮谈判。谈判响应文件不能满足本竞争性谈判文件规定要求的，不能进入第二轮谈判。

（3）第二轮谈判：第二轮谈判主要是报价，供应商可以维护第一轮的报价不变，也可以对第一轮的报价进行修改，给予最终报价（必须是书面的，且有供应商法人或其授权代表签字，第二轮报价不得高于第一轮报价，否则，其报价无效）。

经谈判小组和采购人确定第二轮报价（第一轮报价为标书报价）有无竞争性，若无竞争性则采取第三轮报价方式继续竞争，若仍无法体现竞争，谈判小组有权宣布此次谈判无效，需再次进行挂网和重新招标。（谈判报价一经报出，不得更改，并具有法律效力，评审将以最终报价为准）

谈判供应商的报价均超过了采购最高限价，采购人不能支付的，谈判活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得批准。

18.3竞争性谈判响应文件凡具有下列情形之一者，均视为没有响应谈判文件要求的无效文件：

1）未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；

2）不具备谈判文件中规定资格要求的；

3）不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的。

18.4竞争性谈判响应文件被确认为无效文件后，该供应商即失去参加本次竞争性谈判的资格。

19.谈判

19.1谈判过程中,若需修正谈判文件或优化采购方案,采购代理机构将通知所有谈判供应商,并给所有谈判供应商提供较充分的修正时间。谈判供应商根据谈判文件修改，对原响应文件进行修正，并将修正文件签字(盖章)后密封送交谈判小组。逾期不递交的，视同放弃谈判。修正文件与响应文件同具法律效力。文件修正后，按照规定的时间继续进行谈判。

19.2每一次谈判结束后，参加谈判的供应商均须根据谈判小组的要求在规定的时间内进行报价，并作出有关承诺说明。

19.3谈判供应商作最后报价，并将最后报价表签字(盖章)后送交谈判小组。谈判小组按谈判情况和最后报价情况综合评价比较，推荐成交候选供应商名单，形成谈判报告。

## 七、确定成交供应商办法和原则

20.确定成交供应商

竞争性谈判仅能采用低价优先法，采用低价优先法计算，即满足谈判文件要求且最后报价最低的供应商为成交供应商。

所有参加谈判的供应商都应当按照谈判小组的要求，在规定的时间内，就报价、服务方案等进行谈判，供应商提供的服务能满足采购文件规定的实质性要求的条件下价格低者中标；同等价格时服务承诺优者中标；报价相同，承诺相当时，公司资质高、业绩优者中标。谈判结束后，由谈判小组根据报价等向采购人推荐中选供应商候选人名单。

为了有助于响应文件的审查、评价和比较，谈判小组可以要求参与谈判的供应商澄清其响应文件。有关澄清的内容与答复，应以书面形式进行。

谈判会上，若供应商认为谈判小组组成人员中有应回避人员，可当场提出，经核实理由后，应予回避。

供应商提供虚假资料骗取成交资格的，一经发现，取消本次成交资格、列入不良行为记录；不履行合同和服务承诺的，取消本次成交资格，并上报相关部门进行处理。

## 八、授予合同

21.谈判小组完成评标后，应向采购人提出书面评标报告，阐明谈判小组对各响应文件的评审和比较意见，并按照竞争性谈判文件中规定的评标方法，根据谈判结果的排序推荐排序前三名的供应商为候选成交供应商。经采购人确认后确定排名第一的供应商为成交供应商；若出现第一名放弃中标权或因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以确定得分排名第二的供应商为成交供应商，依次类推。采购人对未成交供应商不作任何解释。根据谈判小组提出的书面评标报告中确定的成交供应商，由中禹鑫工程项目管理有限公司签发成交通知书。

## 九、谈判文件的解释权

22.本项目谈判文件的最终解释权为采购单位所有。

# 第三章 采购需求

- 一、项目概况

1.项目编号：hbgs2025-0202

2.项目名称：湖北省港胜建设有限公司2024年第二批30座通讯铁塔建设项目劳务分包单位采购

3.项目预算（最高限价）：130万元（高于最高限价的为无效投标），

4.采购内容：采购一家劳务分包单位完成湖北省港胜建设有限公司2024年第二批30座通讯铁塔建设项目。

5.合同履行期限：60日历天

6.质量要求：达到国家和行业相关现行规范验收的合格标准及以上。

7.安全生产要求：达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）的合格标准，无重大安全事故。

- 二、清单

| 2024年第二批30座通讯铁塔项目劳务工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 劳务综合单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 人工挖孔灌注桩 | 1.桩芯长度 :（7.5+0.16）M 2.桩芯直径、扩底直径、扩底高度:1.6M 3.护壁厚度、高度:0.15M 4.护壁混凝土种类、强度等级:C30商品混凝土 5.桩芯混凝土浇筑、强度等级:C30（桩芯混凝土甲供） | m3 | 343 |  |  | 开具增值税专用发票，若成交单位不能按业主要求每日合理调配人员（包含技术人员），甲方有权终止合同，并按同等中标价格重新组织其他协作单位进场施工。 |
| 2 | 人工挖孔灌注桩 | 1.桩芯长度:（5.5+0.16）M 2.桩芯直径、扩底直径、扩底高度:1.6M 3.护壁厚度、高度:0.15M 4.护壁混凝土种类、强度等级:C30商品混凝土 5.桩芯混凝土浇筑、强度等级:C30（桩芯混凝土甲供） | m3 | 126.6 |  |  |  |
| 3 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土浇筑、养护 3.强度等级:C15 | m3 | 10.8 |  |  |  |
| 4 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土浇筑、养护 3.强度等级:C25（混凝土甲供） | m3 | 47.4 |  |  |  |
| 5 | 钢筋笼 | 1.混凝土灌注桩钢筋笼制作及安装 2.圆钢HPB300 （钢筋甲供） | t | 13.11 |  |  |  |
| 6 | 钢筋笼 | 1.混凝土灌注桩钢筋笼制作及安装 2.带肋钢筋HRB400 （钢筋甲供） | t | 25.92 |  |  |  |
| 7 | 现浇构件钢筋 | 1.基础钢筋制作、绑扎及安装 2.钢筋种类、规格:钢筋HRB400 C20以内 （钢筋甲供） | t | 4.41 |  |  |  |
| 8 | 人（手)孔井 | 1.砖砌手孔井 2.规格尺寸:1.08*1.08 3.复合材料盖板安装（甲供） 4.基础垫层浇筑：C15商品混凝土 | 座 | 30 |  |  |  |
| 9 | 塑料管 | 1.PVC100管安装 2.胶圈接口综合考虑等 | m | 300 |  |  |  |
| 10 | 接地极 | 镀锌扁钢（甲供）切割、安装，接地焊接等 | 根 | 2760 |  |  |  |
| 11 | 挖沟槽土方 | 1.电缆埋设土方管沟开挖 2.开挖方式综合考虑 | m3 | 12000 |  |  |  |
| 12 | 回填方 | 1.土方回填及夯实 2.含基础及电缆管沟等 | m3 | 11764.5 |  |  |  |
| 13 | 电力电缆 | 1.电力电缆敷设及安装 2.规格:3*25+1*16 （材料甲供） 3.材质:四芯铝芯线 | m | 30000 |  |  |  |
| 14 | 垫层模版 | 1.独立基础垫层模板制作及安装 | m2 | 19.2 |  |  |  |
| 15 | 基础模版 | 1.独立基础模版制作及安装 | m2 | 79.2 |  |  |  |
|  | 合计（含税及安全文明施工相关费用） |  |  |  |  |  |  |
| 根据中标单价及已完成工程量据实结算（需提供采购人认可的增值税发票）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 1、本清单工程量计算规则按《GB 50854-2013 房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》、《GB 50857-2013 市政工程工程量计算规范》、《GB 50856-2013通用安装工程量计算规范》等执行。 2、综合单价含人工、辅材、小型机具、管理费、利润、税金等除甲供材以外的所有费用，报价人应综合考虑，后期概不增加（中标人需提供3%增值税专用发票)。 3、安全文明施工所需用到的材料已含到劳务综合单价中。 4、甲方所供材料按照材料需用计划领用，由乙方验收保管，以防丢失和杜绝浪费，超耗部分由中标人承担，对中标人超耗的材料，除按原采购价赔偿外，还应追加原值5%的违约违约金。 5、最终结算以工程量清单计量规则为准，据实计量，出现质量问题返工，不另计报酬。因选址原因引起的工期延误、费用支出由乙方自行承担，甲方不另行支付其他费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 三、商务要求

1.工程工期要求：因甲方责任延误工程工期，工期可顺延；因乙方责任造成工期延误，每逾期一天，应向甲方支付违约金1000元/天。

2.质量要求：达到国家现行验收规范合格标准及采购单位要求。

3.安全生产要求：达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）的合格标准，无重大安全事故。施工期间发生任何安全事故均由成交劳务单位全权负责。供应商若出现一般及以上安全生产事故，由成交单位负责承担所产生的一切损失及相关主管部门的处罚。

4.乙方必须按施工要求保证足够的劳动人员，因劳动人员不足及乙方内部管理原因而影响进度、中途因故自行退场等不能按要求履行职责的，甲方有权追究乙方责任，并按合同总价的10%补偿甲方。甲方以发函方式通知乙方调配人员、机械等进场，若乙方不按照甲方要求的数量、规格调配的，甲方有权利终止合同并按同等成交价格另行确定施工队伍进场施工，并且甲方有权利不支付乙方前期施工的任何费用。

5.付款方式：工程进度款按月支付，具体支付为每个月支付至进度产值的70 %，在本工程全部工作完成，经甲方和业主验收合格，所有工程检测合格后，支付工程款至已完工程量金额的 85 %。在分包人完成承包人内部结算审核手续后，承包人支付至分包人结算审定价款的95%，剩余5%作为质量保修金，工程保修期满后3个月内一次无息付清。 （上述付款方式采用现金或银行保兑（商业汇票）方式付款，以上未付款项均不计利息。（以上未付款项均不计利息）

- 四、其他要求或说明

1.本项目不允许成交供应商以任何名义和理由进行转包，如有发现，采购人有权单方终止合同。对采购人造成的损失的，成交供应商还需另行支付相应的赔偿。

2.采购文件中未明确的其它约定事项或条款，待采购人与成交供应商签订合同时，由双方协商订立。

3.对商务及其他采购要求应作出明确响应或承诺，否则作无效文件处理。

# 第四章 合同格式及合同条款

（成交后与采购人另行签订）

# 第五章 响应文件格式（参考）

湖北省港胜建设有限公司2024年第二批30座通讯铁塔建设项目劳务分包单位采购

项目编号：

竞争性谈判响应文件

供应商名称(盖章)：

日            期：

- 目 录

1、谈判响应函；

2、报价一览表；

3、分项报价表

4、第   轮谈判报价；

5、法定代表人资格证明文件及法定代表人授权书；

6、供应商一般情况表；

7、拟投入人员一览表；

8、拟投入本项目负责人简历表；

9、资格审查其他资料（依照第一章第二条供应商资格条件中规定具体要求提供）；

10、采购需求所要求提供的材料复印件。

- 1、竞争性谈判响应函

（采购人名称）：

依据贵方(采购项目名称/采购项目编号)项目采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表谈判供应商（谈判供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件，其中：正本一份，副本一份，电子U盘一份（电子U盘应为响应文件正本原件的彩色扫描件）。

1. 谈判报价表；

2. 按竞争性谈判文件供应商须知和技术规格要求提供的有关文件；

3. 资格证明文件。

在此，我方宣布同意如下：

1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

2. 我方已审阅全部谈判文件，包括谈判文件的澄清和更正公告（如有）及相关附件，我方已完全理解谈判文件并对谈判文件不存在任何异议；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

4. 本谈判有效期为自谈判日起共90个日历日；

5. 我方承诺所提交的响应文件及相关资料真实有效；

6. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：             。

电话/传真：

谈判供应商名称（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（盖章或签字）：

日期：      年    月    日

- 2、报价一览表

采购项目名称：

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| 谈判报价 | 小写： 大写： |
| 合同履行期限 |  |
| 项目负责人 |  |
| 质量要求 |  |
| 备注 |  |

注：

1、所有价格均用人民币表示，单位为元。

2、供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“备注”中填写，并作详细说明。

谈判供应商名称（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（盖章或签字）:

日期：      年     月    日

- 3、分项报价表

| 2024年第二批30座通讯铁塔项目劳务工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 劳务综合单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 人工挖孔灌注桩 | 1.桩芯长度 :（7.5+0.16）M 2.桩芯直径、扩底直径、扩底高度:1.6M 3.护壁厚度、高度:0.15M 4.护壁混凝土种类、强度等级:C30商品混凝土 5.桩芯混凝土浇筑、强度等级:C30（桩芯混凝土甲供） | m3 | 343 |  |  | 开具增值税专用发票，若成交单位不能按业主要求每日合理调配人员（包含技术人员），甲方有权终止合同，并按同等中标价格重新组织其他协作单位进场施工。 |
| 2 | 人工挖孔灌注桩 | 1.桩芯长度:（5.5+0.16）M 2.桩芯直径、扩底直径、扩底高度:1.6M 3.护壁厚度、高度:0.15M 4.护壁混凝土种类、强度等级:C30商品混凝土 5.桩芯混凝土浇筑、强度等级:C30（桩芯混凝土甲供） | m3 | 126.6 |  |  |  |
| 3 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土浇筑、养护 3.强度等级:C15 | m3 | 10.8 |  |  |  |
| 4 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土浇筑、养护 3.强度等级:C25（混凝土甲供） | m3 | 47.4 |  |  |  |
| 5 | 钢筋笼 | 1.混凝土灌注桩钢筋笼制作及安装 2.圆钢HPB300 （钢筋甲供） | t | 13.11 |  |  |  |
| 6 | 钢筋笼 | 1.混凝土灌注桩钢筋笼制作及安装 2.带肋钢筋HRB400 （钢筋甲供） | t | 25.92 |  |  |  |
| 7 | 现浇构件钢筋 | 1.基础钢筋制作、绑扎及安装 2.钢筋种类、规格:钢筋HRB400 C20以内 （钢筋甲供） | t | 4.41 |  |  |  |
| 8 | 人（手)孔井 | 1.砖砌手孔井 2.规格尺寸:1.08*1.08 3.复合材料盖板安装（甲供） 4.基础垫层浇筑：C15商品混凝土 | 座 | 30 |  |  |  |
| 9 | 塑料管 | 1.PVC100管安装 2.胶圈接口综合考虑等 | m | 300 |  |  |  |
| 10 | 接地极 | 镀锌扁钢（甲供）切割、安装，接地焊接等 | 根 | 2760 |  |  |  |
| 11 | 挖沟槽土方 | 1.电缆埋设土方管沟开挖 2.开挖方式综合考虑 | m3 | 12000 |  |  |  |
| 12 | 回填方 | 1.土方回填及夯实 2.含基础及电缆管沟等 | m3 | 11764.5 |  |  |  |
| 13 | 电力电缆 | 1.电力电缆敷设及安装 2.规格:3*25+1*16 （材料甲供） 3.材质:四芯铝芯线 | m | 30000 |  |  |  |
| 14 | 垫层模版 | 1.独立基础垫层模板制作及安装 | m2 | 19.2 |  |  |  |
| 15 | 基础模版 | 1.独立基础模版制作及安装 | m2 | 79.2 |  |  |  |
|  | 合计（含税及安全文明施工相关费用） |  |  |  |  |  |  |
| 根据中标单价及已完成工程量据实结算（需提供采购人认可的增值税发票）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 1、本清单工程量计算规则按《GB 50854-2013 房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》、《GB 50857-2013 市政工程工程量计算规范》、《GB 50856-2013通用安装工程量计算规范》等执行。 2、综合单价含人工、辅材、小型机具、管理费、利润、税金等除甲供材以外的所有费用，报价人应综合考虑，后期概不增加（中标人需提供3%增值税专用发票)。 3、安全文明施工所需用到的材料已含到劳务综合单价中。 4、甲方所供材料按照材料需用计划领用，由乙方验收保管，以防丢失和杜绝浪费，超耗部分由中标人承担，对中标人超耗的材料，除按原采购价赔偿外，还应追加原值5%的违约违约金。 5、最终结算以工程量清单计量规则为准，据实计量，出现质量问题返工，不另计报酬。因选址原因引起的工期延误、费用支出由乙方自行承担，甲方不另行支付其他费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 4、第    轮谈判报价表

采购项目名称：

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| 谈判报价 | 小写： 大写： |
| 合同履行期限 |  |
| 项目负责人 |  |
| 质量要求 |  |
| 备注 |  |

注：

1、所有价格均用人民币表示，单位为元。

2、供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“备注”中填写，并作详细说明。

谈判供应商名称（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（盖章或签字）：

日期：      年     月    日

[说明：此报价单，由供应商单独打印2份签字盖章后（报价不填），带到开标现场最终报价时使用，经谈判小组和采购人确定第二轮报价（第一轮报价为标书报价）有无竞争性，若无竞争性则采取第三轮报价方式继续竞争，第三轮报价时也用此报价单]

- 4、法定代表人资格证明文件

（采购人名称）：

兹有          同志为           公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：       性别：       年龄：       职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：

邮政编码：

法定代表人《居民身份证》复印件

谈判供应商名称（盖章）：

法定代表人（盖章或签字）：

日期：      年      月      日

- 5、法定代表人授权书

（采购人名称）：

兹授权        同志为我公司参加贵单位组织的编号为（项目编号）的（项  目 名 称）采购活动的谈判代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年    月    日起至     年    月   日止。

授权单位（盖章）：

法定代表人（盖章或签字）：

签发日期：       年      月      日

附：代理人工作单位：

职务：                 性别：

身份证号码：

授权人身份证（复印件） 被授权人身份证（复印件）

- 6、供应商一般情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 其中 | 管理人员 |  |  |
| 注册资本金 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 员工 |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

- 7、拟投入人员一览表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 工作年限 | 拟委任职务 | 身份证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

谈判供应商名称（盖章）：

法定代表人（盖章或签字） ：

日期：      年      月      日

- 8、拟投入本项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  | 出生日期 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕 业 院 校及专业 |  |  |  |  |  | 毕业时间 |  | 年 月 日 |
| 从事本专业时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执 业 注 册 |  |  |  | 职 称 |  |  |  |  |
| 主 要 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的工程 项目名称及规模 |  |  |  |  | 该项目中任职 |  |

谈判供应商名称（盖章）：

法定代表人（盖章或签字） ：

日期：      年      月      日

- 9、供应商资格声明承诺函

（代理机构名称）：

(供应商全称)  参加（标包名称）项目(标包编号：        )的政府采购活动，根据采购文件的规定提交相关资格证明文件。并郑重声明承诺如下：

1.参加本项目政府采购活动前三年内，本单位未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（根据各地方、各部门明确的听证范围确定较大数额罚款的额度）等行政处罚；

2.响应文件递交截止时间当天,“信用中国”网站（(www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询，供应商未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；（须提供查询截图加盖公章）

3.本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它投标人（供应商），参加本项目同一合同项下的政府采购活动；未为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（签章）：

供应商法定代表人（签章或签字）:

日               期：      年     月    日

- 10、资格审查其他资料

- 11、采购需求所要求提供的材料复印件

以上响应文件格式仅供参考