- 姚家港化工园区环境整治服务单位采购

- 竞争性磋商文件

项目编号：hbyjg2025-z031

- 采购人：枝江市港化科创供应链管理有限公司

- 采购代理机构：湖北港宏工程咨询有限公司

2025年03月

目  录

第一章  竞争性磋商邀请函	2

第二章  供应商须知	4

第三章  采购需求	14

第四章  评审方法、步骤及标准	23

第五章  合同格式及合同条款	29

第六章  竞争性磋商响应文件格式	30

# 第一章  竞争性磋商邀请函

湖北港宏工程咨询有限公司受枝江市港化科创供应链管理有限公司的委托，拟就“姚家港化工园区环境整治服务单位采购”采用竞争性磋商方式采购，具体公告如下：

一、项目概况：

1、项目编号：hbyjg2025-z031

2、项目名称：姚家港化工园区环境整治服务单位采购

3、采购方式：竞争性磋商

4、采购预算：98.00万元，包含税费及本项目相关的一切费用。

5、采购内容：对姚家港化工园内已建成区域及在建区域内环境整治服务单位进行采购，具体服务内容详见第三章采购需求。

6、服务期：三个月。

二、供应商资格要求：

本项目对供应商的资格审查采用资格后审方式，主要资格审查标准如下：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、本项目的特定资格要求：供应商须具备主管部门颁发的《城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证》或《城市生活垃圾经营性处置服务许可证》（提供证书原件的复印件并加盖公章）。

6、本项目不接受联合体磋商。

只有符合以上所有条件的供应商才有可能通过资格审查，供应商在制作响应文件时，应对照上述资格审查要求在响应文件中提供相应证明材料的原件复印件并加盖公章（复印件需清晰可见），否则评委和采购人将不予采信。

三、磋商文件的获取：

1、发放时间：2025年03月21日至2025年03月27日。

2、下载方法：项目不进行现场报名、实行网上下载竞争性磋商文件，供应商登录湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司官网（http://www.hbghjt.cn）在公告附件中下载竞争性磋商文件和相关资料。

四、磋商保证金：

本项目不设磋商保证金。

五、响应文件递交截止时间和送达地点：

1、响应文件递交截止时间：2025年03月31日14时 30分止。（注： 14时00分开始接收响应文件）

2、响应文件送达地点：供应商应在响应文件提交的截止时间前，将密封的磋商响应文件现场递交至湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司（湖北省枝江市马家店街道迎宾大道118号）3楼开标室。逾期送达的或未送达指定地点的或未按磋商文件要求密封的响应文件，采购人将拒收。

3、本项目开标会将于响应文件递交截止的同一时间在湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司（湖北省枝江市马家店街道迎宾大道118号）3楼开标室公开进行，供应商的法定代表人或其委托代理人应携带有效身份证明文件（法定代表人身份证明或法人授权委托书）和第二代身份证原件在投标截止时间前按时签到并参加开标会，否则将提交磋商小组按竞争性磋商文件相关规定处理。

4、响应文件递交截止时间与开标时间是否有变化，请关注本次采购过程中发布的更正公告或澄清修改文件中的相关信息。

六、磋商时间和地点：

1、磋商时间：2025年03月31日14时30分

2、磋商地点：湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司（湖北省枝江市马家店街道迎宾大道118号）3楼开标室

七、公告发布媒体及公告期限：

湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司官网（http://www.hbghjt.cn），自本公告发布之日起3个工作日。

八、联系方式：

采购人：枝江市港化科创供应链管理有限公司

联系人：贲春艳

联系电话：15897501380

采购代理机构：湖北港宏工程咨询有限公司

联系人：杨剑

联系电话：13677175120

2025年 03月20日

# 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

注： 请在方框□内画√选择。

| 序列号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 姚家港化工园区环境整治服务单位采购 |
| 2 | 采购人 | 名称：枝江市港化科创供应链管理有限公司 联系人：贲春艳 联系电话：15897501380 |
| 3 | 采购代理机构 | 名称：湖北港宏工程咨询有限公司 联系人：杨剑 联系电话：13677175120 |
| 4 | 监管部门 | 名称：湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司 地址：枝江市余家溪社区 |
| 5 | 供应商资格条件 | 详见第一章竞争性磋商邀请函第二条供应商资格要求。 |
| 6 | 备选方案 | □接受 √不接受 |
| 7 | 信息公告媒体 | 湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司官网（http://www.hbghjt.cn） |
| 8 | 响应文件递交截止时间 | 2025年03月31日14时30分止 |
| 9 | 磋商时间、地点 | 2025年03月 31日14时30分 磋商地点：湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司（湖北省枝江市马家店街道迎宾大道118号）3楼开标室 |
| 10 | 磋商小组的组建及评审专家的确定方式 | 采购单位依法组建磋商小组。磋商小组由采购人代表和评审专家共3人组成，其中评审专家人数不得少于磋商成员总数的2/3，并在港化集团公司采购部专家库中随机抽取。 |
| 11 | 磋商保证金 | 本项目不设磋商保证金 |
| 12 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 13 | 磋商有效期 | 首次递交响应文件截止之日起90日历天 |
| 14 | 响应文件份数 | 正本：壹份； 副本：壹份； 电子U盘壹份（电子U盘应为响应文件正本原件的复印件）。 |
| 15 | 代理费及进场服务费 | - 本项目采购代理费：3000.00元，成交人在领取成交通知书前向采购代理机构支付本次采购项目的采购代理费。 - 进场交易服务费：1000.00元，由成交人在领取成交通知书前支付本次采购项目的进场服务费。 （参与本项目磋商的供应商在编制磋商报价时应充分考虑上述相关费用，采购人不另行支付） |

备注：若供应商须知前附表与正文不一致，以前附表为准。

一、 说  明

1.1适用范围

1.1.1本磋商文件仅适用于本磋商邀请函中所述项目的货物及相关服务的采购。

1.2定义

1.2.1“采购人”是指：详见供应商须知前附表。

1.2.2“采购代理机构”是指：详见供应商须知前附表。

1.2.3“监管部门”是指：详见供应商须知前附表。

1.2.4 “供应商”是指：响应磋商文件要求并且符合磋商文件规定资格条件和参加竞争性磋商的法人、其他组织或者自然人。

1.2.5“成交供应商”是指：经磋商小组评审，授予合同的供应商。

1.3货物和服务

1.3.1“货物”是指：供应商制造或组织符合磋商文件要求的货物，包括原材料、燃料、设备、产品等。磋商文件中没有提及招标货物来源地的，均应是本国货物，另有规定的除外。提供的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等履约。

1.3.2“服务”是指：除货物和工程以外的其他采购对象。

1.4磋商费用

1.4.1供应商应承担所有与准备和参加竞争性磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

二、磋商文件

2.1磋商文件的构成

2.1.1磋商文件由下列文件以及在采购过程中发出的修正和补充文件组成：

（1）磋商邀请函；

（2）供应商须知；

（3）采购项目技术规格、参数及相关服务要求；

（4）评审方法、步骤、标准；

（5）合同格式及合同条款；

（6）响应文件格式；

（7）在磋商过程中由采购人或者采购代理机构发出的澄清和补充文件等。

2.1.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及相关要求等。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致被拒绝，或被按照无效文件处理或被确定为无效文件。

2.2磋商文件的澄清

2.2.1供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。供应商若对磋商文件有任何疑问，均应在递交响应文件截止时间5日前以书面形式向采购代理机构提出。采购单位对供应商所要求澄清的内容均予以答复（答复中不包括问题的来源），并向所有供应商公布。澄清文件作为磋商文件的组成部分，对供应商具有同等约束作用。

2.2.2供应商在本项目磋商公告期限届满之日起七个工作日内未对磋商文件提出异议的，采购单位将视为同意。在规定的时间后就磋商文件内容提出的质疑将不予受理。

2.3磋商文件的修改

2.3.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构将在响应文件递交截止时间5日前向所有供应商发布更正公告。

2.3.2澄清或者修改的内容是磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

2.3.3为使潜在供应商有充足的时间对磋商文件的修改部分进行研究，采购人或者采购代理机构可适当推迟响应文件截止期，并通知所有供应商。

2.3.4潜在供应商应注意及时浏览网上发布的澄清或修改通知并下载，因供应商原因未及时获知澄清、修改或补充内容而导致的任何后果将由供应商自行承担。

三、响应文件的编制和数量

3.1响应文件的语言

3.1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或者采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文简体。供应商提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文简体翻译本，在解释相应文件的修改内容时以中文简体翻译本为准。

3.2响应文件的构成

3.2.1供应商编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

（1）商务文件内容（详见第六章商务文件组成）

（2）技术文件内容（详见第六章技术文件组成）

3.3响应文件编制

3.3.1供应商应将响应文件按顺序装订成册，并编制响应文件资料目录。

3.3.2响应文件应采用A4规格纸张进行打印并装订，对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果其责任由供应商承担；

3.3.3响应文件须加盖供应商单位公章，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。如为授权代表签字，其《法定代表人授权书》应附在相应文件中。否则视为无效响应文件。

3.3.4供应商应完整地填写磋商文件中提供的《竞争性磋商响应函》《竞争性磋商报价一览表》等磋商文件中规定的所有内容。

3.3.5供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人或者采购代理机构对其中任何资料进一步核实的要求。

3.4磋商报价要求

3.4.1供应商所提供的服务均以人民币报价。

3.4.2供应商应按照“第三章 采购需求”规定的服务内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《竞争性磋商报价一览表》确定的格式报出总价。磋商报价应为优惠后的报价，任何报价上的优惠应体现在各分项报价中，国家规定的各项税费不得优惠。磋商报价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。磋商报价中也不得缺漏磋商文件所要求的内容，否则，在评审时将被视为已包含在磋商报价中。

3.4.3每一种规格的服务只允许有一个报价，否则将被视为无效响应文件。

3.4.4供应商所报的总价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

3.4.5供应商的最后磋商报价不得超过项目采购预算或最高限价，否则将被视为无效响应文件。

3.5备选方案

3.5.1 本项目不接受备选方案。

3.6联合体

本项目不接受联合体磋商。

3.7供应商资格证明文件

3.7.1供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.7.2资格证明文件必须真实可靠、不得伪造。

3.7.3供应商相关资格证明文件：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）采购项目有特殊要求的，供应商还应当提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明；

（3）供应商资格声明承诺函；

（4）磋商文件要求或供应商认为需提供的其他相关资格证明材料。

3.7.4 证明投标货物、服务的合格性和符合磋商文件规定的文件。

3.8磋商保证金

本项目不设磋商保证金。

3.9磋商的有效期

3.9.1磋商有效期详见供应商须知前附表。磋商有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于磋商文件中载明的磋商有效期。磋商有效期不足，将被视为无效响应文件。

四、响应文件的递交

4.1 响应文件的密封和标记

4.1.1供应商应当编制响应文件正本一份，副本一份，须在响应文件封面上清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。电子响应文件一份，载体为U盘，电子文件应为响应文件正本原件的彩色扫描件，电子文件命名公司名称、项目编号，U盘外应标明投标公司名称、项目编号。

4.1.2响应文件的副本可为正本的复印件，正本由供应商法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将“法人授权书”（原件）附在正本响应文件中（开标现场提供一份）。

4.1.3除供应商在磋商工作对磋商文件表达不清处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章，否则视为无效磋商。

4.2响应文件的递交

4.2.1、供应商应将响应文件正本和副本密封，并加盖单位公章。在磋商文件规定的截止时间前递交的磋商响应文件，响应文件均不退回。

4.2.2密封的响应文件应注意：

（1）注明供应商名称，并按竞争性磋商公告中注明的地址送达；

（2）注明磋商项目名称、项目编号及“请勿在   年 月 日  （响应文件提交截止时间）之前启封”的字样；

（3）如因标注不清而产生的后果由供应商自负。

4.2.3未按要求密封和加写标记，采购单位对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购单位将予以拒绝。

4.3迟交的响应文件

采购单位将拒绝并原封退回在规定的截止期后收到的任何响应文件。

4.4响应文件的修改和撤回

4.4.1供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

4.4.2供应商所提交的响应文件在磋商结束后，无论成交与否都不退还。

五、竞争性磋商程序

5.1磋商小组的组成

5.1.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商成员总数的2/3，并在港化集团公司采购部专家库中随机抽取。

5.2磋商方法

5.2.1磋商小组将按照磋商文件确定的磋商方法进行评审。磋商小组对响应文件的评审分为响应文件初审、澄清有关问题、比较与评价响应文件、推荐成交候选人名单。

5.2.2本项目评审方法详见磋商文件“第四章评审方法、步骤及标准”。

5.3响应文件的初审

响应文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

5.3.1资格性检查

（1）磋商小组根据磋商文件规定的资格性审查内容进行资格审查，对供应商的响应文件进行资格审查。资格审查不合格的供应商的响应文件将视为无效响应文件。

（2）磋商小组在进行资格审查时，不得改变磋商文件中已载明的资格条件、标准和办法。资格审查不合格的供应商的响应文件将视为无效响应文件。

（3）供应商在递交响应文件的同时，应逐项对照上述资格性审查要求提交相应的证明材料和资格证明文件供磋商小组核查，否则磋商小组将不予采信。

（4）磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（5）通过资格性审查的合格供应商，其响应文件方可进入下一个审查阶段。

5.3.2符合性检查

磋商小组根据磋商文件规定的符合性审查内容进行符合性审查，对供应商的响应文件进行符合性检查。符合性检查不合格的供应商的响应文件作无效响应文件。

在磋商过程中，磋商小组发现供应商有下列行为之一的，将视为无效响应文件：

（1）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

（2）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（3）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（4）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（5）不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

（6）不同供应商的响应文件相互混装；

（7）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（8）使用伪造、变造的行政许可证件；

（9）提供虚假的财务状况或者业绩；

（10）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（11）提供虚假的信用状况；

（12）其他弄虚作假的行为。

5.3.3磋商小组审查响应文件是否完整、有无计算上的错误等。

5.3.4磋商报价的修正

磋商小组对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，算术错误将按以下方法更正：

响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果供应商不接受对其错误的更正，其将被视为无效响应文件。

5.3.5在详细评审之前，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应的响应文件应该是与磋商文件要求的关键条款、条件和规格相符没有重大偏离的响应文件。对关键条款的偏离或反对将被认定为是实质上的不响应。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但响应文件有不真实不正确的内容的除外。

5.3.6实质上没有响应磋商文件要求的响应将被视为无效响应文件。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其响应文件成为实质上响应的响应文件。

5.3.7供应商的澄清文件是其响应文件的组成部分。

5.4磋商

5.4.1磋商小组应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5.4.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

5.4.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通知所有参加磋商的供应商。

5.4.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5.4.5磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不得少于3家。

5.4.6磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

5.4.7符合下列情形，在采购过程中符合要求的供应商可以为2家：

（1）政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）；

（2）市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目。

5.4.8已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

5.4.9经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

5.5采购结果确认

磋商小组按照采购文件确定的评标方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按供应商报价由低到高的顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。磋商小组依据对各响应文件的评审结果，按各供应商的得分由高到低的顺序向采购人推荐成交备选供应商。

5.6公示或公告

5.6.1成交供应商确定后，采购代理机构将在湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司官网上发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同的组成部分，对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

六、 授予合同

6.1合同授予标准

6.1.1采购人将把合同授予被确定为实质上响应磋商文件的成交供应商。

6.2签订合同

6.2.1采购人应在《成交通知书》发出之日起30天内，按照磋商文件规定和成交供应商的承诺，与成交供应商签订采购合同。

七、磋商文件的解释权

7.1本项目磋商文件的最终解释权为采购人或者采购代理机构所有。

# 第三章  采购需求

一、项目概况

1.项目编号：hbyjg2025-z031

2.项目名称：姚家港化工园区环境整治服务单位采购

3.采购预算：98.00万元，包含税费及本项目相关的一切费用。

4.服务期：三个月

5.服务内容：本项目地点位于枝江市姚家港化工园，服务范围包括姚家港化工园内已建成区域及在建区域内进行环境整治。园区范围路段内的机动车道、非机动车道、人行道清扫保洁、生活垃圾清收清运至垃圾场、垃圾收集设施清掏清洗消毒及管理、路面污渍清洗、突发污染治理及姚家港化工园区山洪沟清淤、绿化带白漂清扫、迎检、未移交给园区的绿化带内的白漂垃圾及负责园区交办的临时性任务等；同时负责园区道路洒水降尘(特殊路段每天洒水3-4次),且作业车辆及设备必须停放在园区指定位置，确保接到采购人或上级主管部门通知后，及时进场作业。

- 二、其他商务要求

1.环境整治质量要求

园区内道路清扫保洁和生活垃圾及时清收，同时负责园区道路洒水降尘(特殊路段每天洒水3-4次)。道路清扫保洁质量要达到“六无六净”的标准。即：无暴露垃圾无白色漂浮物、无瓜果皮纸屑塑膜烟蒂、无杂草杂物、无砖瓦浮土、无人畜粪便、雨雪天气后及时清扫积水、积雪。做到路面净、边沟净、人行道净、墙根净、环卫设施净。垃圾定点倾倒，着装上岗，操作规范、服务文明。垃圾清收作业定时清运，做到车走、地净、房空，车辆密闭运输；车辆及垃圾容器定时清洗、消杀，车容车貌整洁。

2.作业时间与频率要求

（1）道路保洁宜于每天 7:00 至 22:00（春冬季）或 6:30 至 22:00（夏秋季）进行，所有道路清扫保洁必须实行无缝隙对接。

（2）人工清扫保洁应按“其扫”的基本要求进行，即：头遍先普扫，有风顺风扫，无风两头扫，商店门口轻轻扫，公交车站重点扫，沟底灰沙用力扫，窨井墙角不漏扫。

（3）人工清扫应按人行道路面、树穴及周边、车行道路面、窨井口的顺序 按车行线反方向进行。

（4）道路应一日两扫，除普扫外，每天 12：00时至 14：30时还应对人字沟两侧慢车道、人行道进行清扫，消除灰带。行道树因季节原因产生落叶时期还要酌情增加巡回清扫保洁次数，并及时清运清扫的枯枝落叶。

（5）雨量及下雨持续时间适当时，可利用雨水清洗道路，此时应注意不使 泥浆飞溅过往行人。雨天还应及时清理下水道进水篦、井眼及其周边，并进行推水作业，防止路面积水、积泥和雨后道路泥泞。

（6）在保洁作业时段内，各类区域、绿化带、设施上的点状、块状、带状污染物，以及超过质量标准中“道路地面废弃物控制指标”的，自产生时起应在20分钟内予以清除。

3.清扫保洁垃圾应及时收集和运输

（1）清扫保洁垃圾应定时定点清理，做到工完场清，其中普扫垃圾应于每天 7:00 前清理完毕，严禁将垃圾裸露堆放路面；

（2）不得往花坛绿地倾倒垃圾，不得将垃圾、泥沙扫入下水道进水篦，保持下水道沟眼干净整洁无污物；

（3）清扫保洁垃圾收集、运输过程中不得有洒落、飞扬、污水滴漏等现象；

（4）清扫保洁垃圾收集容器应摆放整齐，容器周边无洒落。垃圾容器清理后，其内应无留存垃圾及污水、外观整洁，方能重新复位摆放整齐。

（5）每周对范围内的非机动车道、人行道必须完成一次冲洗作业。

4.应急清洗保障

应急清洗是在道路突发污染事故（如车辆漏油、颜料污染等）、渣土严重污染、环境保障等情况下采取应急或补救性道路清洗行动。应急清洗需要向区城管部门报告，经批准后实施。

（1）根据污染情况、作业时限、作业数量和质量要求，确定作业方式、作业机械设备种类和数量，并统一集中调度，以便在规定的时间内保质保量完成清洗作业。

（2）作业前应先在前方100 米处放置安全锥筒或其他合适的警示标识，以保证作业安全和道路通行安全。

（3）渣土污染严重时，应先以人工方式铲除泥土，再用清洗车喷水浸泡和清洗。

（4）油污、颜料、涂料等污染路面，应先在污染路面铺撒干沙，人工清扫让干沙充分吸污；污染严重时，应多次更换干沙，人工反复搓扫路面，让干沙充分吸收污物，再将污沙运走清除；然后用高压清洗车清洗受污染路面，最后由洗扫车将污水污物收扫、吸干、运走。

5.垃圾容器清洗保洁

（1）沿街所设垃圾容器要确保基础牢固，设置合理，摆放整齐，美观，与周边环境协调。

（2）垃圾容器应有专人管理，需确保完好无损，完好率不低于90%；垃圾容 器表面应保持整洁，做到无污迹、痰迹、积尘，无乱贴、乱画。

（3）道路沿线垃圾容器清理与垃圾收集同时进行。

（4）垃圾容器清洗完成后，应及时清理所产生的地面积水、积污、污迹， 保持设置点及周围应整洁，无蝇、无臭。应定期对垃圾容器进行消杀处理，做到无蝇蛆、无恶臭。

6.重大节假日的保障

重大节假日主要是指国家规定的政治生活或民俗生活中的社会喜庆、休息（闲）的非工作日或非工作时段，如国庆节、五一国际劳动节、元旦、春节、元宵节、端午节、中秋节、清明节等。

针对节假日的特点，进一步提高重点时段、重点地带的作业质量，达到如下要求：

（1）要成立环境保障应急工作专班。具体负责突发环境事件应对工作的组织、调度、协调与实施工作，建立和完善环境应急预警机制和工作联系机制，保证信息通畅，做到信息共享。

（2）要严格按照有关规定，提前一周增派人力、物力投入环境综合整治，提前3天进行全面高标准、高水平保障、控管，作业人员工具齐全、整洁，管理人员通讯畅快。

（3）主干道全天候保持无暴露垃圾，保洁质量良好；无明显灰带，无渣土污染；容器清洁，随时满随时清理；作业车辆整洁。

7.重大自然灾害应急保障(此费用应包含在本项目磋商报价中)

暴雨洪水应急保障：

(1)暴雨过后，及时清除马路上的积水、淤泥、残渣、漂浮物等，垃圾车要加速加班转运，保证垃圾不在市内过夜。

(2)遇到特大暴雨洪水灾害时，环卫工人要及时清除紧急避难场所及周边的垃圾，并配合做好防疫消毒工作。

(3)洪灾过后，环卫工人应及时清理干净市民撤离后遗留的生活垃圾，做好环境卫生工作。

冬季除雪保障：

(1)清除积雪工作流程：首先在下雪时对道路、人行道进行人工洒盐；对人行道的积雪先清出一条 1 米左右的便道，在靠近人字沟边打堆，等雪停后 48 小时内用车辆清运完毕。安排人工及时清理积雪，先减少地存雪量，再适量的施撒环保型溶雪剂。

(2)桥上积雪不得堆放在桥面或台阶上。

(3)下雪后，严禁将使用过融雪剂处理的积雪撒入绿化地。

大雾天气保障：

(1)大雾天气时，环卫职工应着反光制服上岗，严禁在机动车道上作业。雾散后，在机动道上作业要采取安全防护措施(安全警示牌、专人疏导车辆维护现场)。

(2)大雾天气道路上发生各类事故后，一般事故清场以道路责任单位为主， 组织人员、车辆设备、工具 30 分钟到达现场处置；重大事故清场，由委托方调度机动力量配合道路责任单位协同处置，并派员现场指挥调度。

(3)大雾天气如遇重大活动保障，保障线路上作业人员只能在人车道靠人字 沟侧收集人行道、人字沟的废弃物，机动车道上组织机扫车慢行、靠边作业，确 保保障线路干净整洁。

清除落叶保障：

(1)采取水车、机扫车协同作业，人工辅助作业的办法清除落叶。

(2)重大保障活动，提前 1 小时完成清除落叶工作；一般性保障活动，提前半小时完成清除落叶工作。

8.人员配备要求及其他要求

（1）需配备1名安全员及2名现场管理人员；上岗人员不低于80人(包括所投入的设施设备折算人员数量),安全员需持安全生产培训合格证上岗，以上作业人员男女均在60周岁以下。(须提供安全生产培训合格证原件复印件及承诺书，格式自拟)。（根据分配重新调整人员数量）

（2）项目经理每月出勤须达22天(含22天)以上，安全人员及现场管理人员每月出勤须达 25天(含25天)以上，其它作业人员每人出勤须达25天(含25天)以上，达不到出勤要求的承 包人须向发包人支付违约金，项目经理、安全人员及现场管理人员缺勤按150元/天，其 它作业人员每人缺勤按80元/天支付违约金。发包人将对以上人员的出勤进行考核。(提供承诺书，格式自拟)

（3）投标总价包括劳务、材料、设备、运输、管理、维护、保险、利润、税金、政策性 文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及服务期间的水、电费等所需的全部费用。成交供应商在签定合同签前为环卫工人购买大额意外险（社保和意外伤害险累计保额不得少于每人100万元），并报采购人备案。(提供承诺书，格式自拟)

（4）节假日、重大活动及迎检工作(包括但不限于创建全国文明典范城市、创建国家生 态园林城市、国家文明城市检查、国家园林城市检查、国家卫生城市检查、上级城管考核、旅游节、艺术节、国庆节、春节等重大节日、活动及重大会议等)期间，项目经理必须在现场，增加人员力量，搞好环卫保洁工作。(提供承诺书，格式自拟)

（5）成交供应商法人代表必须每周到甲方指定处签到2次，否则按1000元/天支付违约。(提供承诺书，格式自拟)

9.文明作为行为规范

（1）环卫作业人员上班时间必须整齐规范穿戴环卫标志服(晚上和雾天作业时必须穿反光标致服)，工作帽帽沿向正前方，不得敞开外衣，非工作需要不允许将衣袖、裤管卷起，不允许将衣服搭在肩上。

（2）作业人员应统一佩带作业公司工作牌。

（3）作业人员非特殊情况不允许穿背心、短裤、拖鞋、打赤脚作业。

（4）清扫保洁人员雨雪天气应穿戴环卫雨衣，不允许打伞作业。

10.签订合同前考察的相关内容

（1）在招标过程中弄虚作假，特别是设备的配置上弄虚作假的；

（2）签订合同前成交供应商未按采购文件要求提供车辆及人员，理解为成交供应商拒绝与采购人签订合同，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条相关规定，采购人可根据评标报告，确认下一名候选人为成交供应商。

11.考核要求

为强化园区环卫作业管理，落实环卫作业责任，进一步提高园区环卫作业水平，改善园区整体环境，不断提升园区整体形象，特参照《枝江市城区环卫作业质量考核办法》, 并结合园区实际情况制定本考核办法。

(一)考核模式：

质量考核采取质量巡查检查、采购人抽样检查、公众监督相结合的方式，对道路清扫保洁作业质量和生活垃圾清收作业质量进行考核监管。

1、质量巡视检查

采购人现场管理人员依据实际作业情况对成交供应商进行质量巡视检查，每周至少巡查3次。巡查一般由两人共同进行，巡查需对所有路段现场检查，巡查结束后相关人员须签字存档，每月汇总，并按优秀、合格、不合格评定等级。对质量巡视检查中发现的质量问题拍照留证并现场反馈给成交供应商签字确认，并严格按考核表中列明的处罚标准扣罚成交供应商当月作业经费。

2、抽样检查

由采购人组织对成交供应商采取抽样检查的方式进行质量检查与评定，分为明查和暗查，服务期内抽查频次不少于1次，检查中发现的问题由采购人管理人员督促成交供应商整改，并在当月考核中按规定扣款处罚。

3、公众监督

对企业及职工(居民)投诉、领导点名批评、新闻媒体曝光，经确认成交供应商存在责任的，按照情节轻重直接在成交供应商作业经费中进行扣罚，并于当天反馈给成交供应商整改到位。企业及职工(居民)投诉扣款500元/次，领导点名批评或领导视察园区乙方未做好环卫工作的视情况扣款500元-3000元/次，新闻媒体曝光的视情况扣款3000元-5000元/次。

(二)通报表彰

对作业质量优秀的段面，根据公司推荐经采购人调查核实后，以书面形式对该段面环卫作业人员进行通报表彰。

(三)环卫作业质量考核标准道路清扫保洁质量标准

道路清扫保洁质量要达到以下标准。即：无暴露垃圾无白色漂浮物、无瓜果皮纸屑塑 膜烟蒂、无杂草杂物、无砖瓦浮土、无人畜粪便、无积水积雪。做到路面净、边沟净、 人行道净、墙根净、环卫设施净。垃圾定点倾倒，着装上岗，操作规范、服务文明。

垃圾清收作业质量标准：

道路边垃圾集并点、居民点垃圾站做到日产日清，做到车走、地净、房空，车辆密 闭运输；车辆及垃圾容器定时清洗、消杀，车容车貌整洁。

道路洒水降尘作业质量标准：

洒水车须准点加水上路，主次干道必须普洒，洒水作业时，需鸣报信号，严格遵守《道路交通法》,不得逆向行驶。每天洒水次数得少于2次，气温升高应增加洒水次数，保证道路无扬尘。洒水宽度达路面的90%。气温低于0℃时，暂停道路清洗、洒水、喷雾作业。

姚家港化工园区清扫保洁劳务服务单位月考核评分表

年  月  日

| 序号 | 考核标准 (100分) |  | 考核内容及评分标准 | 考核 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行为规范 检验标准 | 25分 | (1)必须配备1名项目经理，每天对服务范围内的环卫作业情况进行巡查，发现问题及时处置，并向园区报告巡查相关情况。未安排项目经理的，扣2分；项目经理未到岗、未安排巡查，每天扣0.2,通讯工具关闭联系不上，每次0.2分，最多扣5分。 (2)作业人员应统一着环卫工装上班，着装应干净整洁，否则每人次扣0.1分，最多扣1分。 (3)作业人员上班时间有下列行为的：路面很脏仍在坐息；作业人员聚拢闲聊；串岗；上班时间打牌；喝酒上岗，每人次2分，最多扣6分。 (4)因质检考核扣分而与检查人员无理争吵甚至辱骂或恐吓检查人员的每人次扣1分，最多5分 (5)必须达到规定清扫人数，少1人扣1分，最多扣4分。 |  |  |
|  | 道路清扫保洁检验标准 | 25分 | (1)路段发生突发污染不及时处理的，或不接受或未完成采购人追加的临时性指令任务的，视轻重程度扣2-8分。 (2)车行道、人行道有漏扫；路面、路边，有积尘或浮沙的，影响园区整体环境形象的，酌情扣1-8分。 (3)漏眼四周有积存泥沙、垃圾残渣的，雨篦漏眼堵塞可以疏通的未清掏造成积水的，发现一处扣0.2分，最多扣2分。 (4)垃圾收集点清收不及时，四周不洁，或未做到车走、地净、池空的，酌情扣0.5-2 分。 (5)污渍严重路段未及时清理清洗，酌情扣 0.5—3分。 (6)向绿化带、漏眼等处倾倒垃圾或灰沙尘 土的，酌情扣0.2-3分。 (7)清运垃圾的车辆在清运中要求加盖密 闭，未采取密闭措施造成漏撒的，酌情扣 0.5-2分。 (8)未按规定地点倾倒垃圾的，酌情扣0.5-2 分。 |  |  |
|  | 人行横 道杂草 管理 | 5分 | (1)除杂不及时，杂草率在2%以上，酌情扣0.5-2分； (2)枯枝腐叶未及时清理的，酌情扣0.5-2 分。 （按次数累计，总分为5分） |  |  |
|  | 洒水降尘检验标准 | 15分 | (1)洒水作业未按时进行或未达到规定次数，缺1次1分，最高扣5分。 (2)主次干道未实现普洒或洒水未达到规定宽度，导致路面有扬尘的，每路段扣2分，最高扣10分。 |  |  |
|  | 综合管 理考核 | 30分 | (1)对园区安排的创建活动和临时性突击任务拒不配合的，每次扣5分。 (2)项目经理未按园区要求进行签到的每次扣1分，每月最高扣5分。 (3)重大节日、迎检、创建活动时，清洗道路，未能按时完成作业的扣5分。 (4)因清扫保洁不达标，受到上级领导批评 或媒体曝光的，经查实每次扣5分。 (5)加强巡查，及时发现和制止污染路面事件；在道路上摆摊设点、停放车辆、设置广告、乱牵乱挂，未审批占用道路等行为。上述行为未及时发现和制止、或由园区巡查发现的，每起每次扣2分，每月最高扣10分。 （5）发生安全事故，对采购人造成不良影响的，根据事故严重程度酌情扣分，每起扣1-2分，每月最高扣10分。 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 备注：1.月末按时考核评分。2.考核分优秀、良好、不合格三个等次，得分90分(含90分)以上为优秀，每分扣减按100元进行考核；得分80-90分(含80分)为良好，每分扣减按200元进行考核；得分80分以下为不合格，每分扣减按500元进行考核。3.重大迎检突击工作可加5-10 分(奖励500-1000元。 |  |  |  |  |  |

三、结算方式

本项目最终结算金额以甲乙双方确认的履约考核情况为依据据实结算，成交供应商需提前10个工作日提供结账资料，包含但不限于详细工资表、考核情况表、发票，甲方在收到发票后20个工作日内向乙方对公转账支付服务费，实际结算时，结算总金额不得超过合同金额。

四、报价要求

1.供应商的磋商报价不得高于采购文件中公布的最高限价，否则作无效投标处理。

2.供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，根据采购需求，详细说明所能提供的各项具体服务内容，自主确定报价，并提供报价组成与报价说明。

3.供应商的报价应包括但不限于为完成本项目服务可能发生的全部费用及供应商的利润和应交纳的税金等，包括人工工资、五险一金、意外险、节假日加班费、防暑降温费、津贴、奖金、福利、设备费、机械折旧费、机械燃油费、水费、管理费、税金、其他零星费用、重大自然灾害应急保障突击费、招标代理服务费等开展业务活动的全部费用。

# 第四章  评审方法、步骤及标准

本次评标采用综合评分法。

一、磋商步骤

磋商小组对响应文件的评审分为资格性审查和符合性审查、商务评议、技术评议和价格评议。

（一）资格性和符合性审查

1、磋商小组审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。磋商小组决定其是否响应只根据响应文件本身的内容，而不依据外部的证据，但响应文件有不真实不正确的内容时除外。

2、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（二）供应商的澄清

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件将以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

（三）磋商及最后报价

1、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并按照响应文件递交的顺序给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，经采购人代表确认后，将作为磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3、经磋商小组和采购人确定第二轮报价（第一轮报价为标书报价）有无竞争性，若无竞争性则采取多轮报价方式继续竞争，若仍无法体现竞争，磋商小组有权宣布此次磋商无效，需再次进行挂网和重新招标。（磋商报价一经报出，不得更改，并具有法律效力，评分将以最终报价为准）

4、磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内密封提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应及时告知该供应商，不再进行最后报价和进入详细评审。

（四）详细评审

供应商提交最后报价后由磋商小组对参与最后报价的供应商的最终响应文件进行综合评分。

1.比较与评价响应文件

（1）商务、技术评议

磋商小组只对资格审查和符合性检查合格的响应文件进行商务、技术评议并依据本章“评审标准”中的分值进行综合比较和评分。

（2）价格评议

磋商小组只对资格和符合性审查合格的响应文件进行价格评议，报价分采用平均值计算，即满足采购文件要求且供应商的最后报价取平均值后作为评标基准价，磋商报价等于评标基准价的得该项满分。其他供应商的价格分别按本章第三节评审标准中“价格评议”的具体计算方式计算。

（五）计分办法

（1）采购代理机构负责对各磋商小组的总分进行复核和汇总。各项统计结果均精确到小数点后两位。

（2）各供应商的最终得分为磋商小组所评定分数的算术平均值。

（3）评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（六）推荐成交候选人

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序（评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序确定，评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序确定）推荐3名成交候选供应商（法律规定可以推荐2家成交候选供应商的情形除外），并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

二、评审标准

（一）资格性检查和符合性检查内容及标准

| 序号 |  | 检查内容 | 检查标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格性检查 | 营业执照 | 供应商须具有行政主管部门核发的有效法人营业执照，供应商不得以分公司名义进行磋商，响应文件的单位盖章必须使用其法人公章，分公司盖章无效；（提供营业执照复印件并加盖公章） |
|  |  | 主体信用记录 | 按照竞争性磋商文件“响应文件格式”要求提交“供应商资格声明承诺函”； |
|  |  | 前期服务 | 按照竞争性磋商文件“响应文件格式”要求提交“供应商资格声明承诺函”； |
|  |  | 关联关系 | 按照竞争性磋商文件“响应文件格式”要求提交“供应商资格声明承诺函”； |
|  |  | 资质 | 本项目的特定资格要求：供应商须具备主管部门颁发的《城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证》或《城市生活垃圾经营性处置服务许可证》（提供证书原件的复印件并加盖公章）； |
|  |  | 联合体 | 本项目不接受联合体磋商。 |
| 2 | 符合性检查 | 供应商名称 | 与营业执照等其他证件一致； |
|  |  | 磋商响应性文件签署 | 按磋商文件要求在规定区域加盖单位公章和法定代表人印章； |
|  |  | 法定代表人和授权代表资格 | 具有法定代表人资格证明和法定代表人授权委托书； |
|  |  | 磋商有效期 | 首次递交响应文件截止之日起90日历天； |
|  |  | 磋商报价 | 磋商报价唯一；磋商报价未超过预算金额或者最高限价；磋商报价合理； |
|  |  | 工期、质量要求、安全生产要求、质保期 | 符合采购文件第三章“采购需求”； |
|  |  | 服务清单 | 符合采购文件第三章“采购需求”； |
|  |  | 违法违规行为 | 无磋商文件中的任一情形； |
|  |  | 磋商要求 | 法定代表人或授权代表未按要求到达现场； |
|  |  | 其他要求 | 符合法律法规和磋商文件规定的其他实质性要求。 |

以上检查内容必须全部符合检查标准，否则为无效响应文件。

（二）商务、技术、价格评审内容及标准

| 序号 |  | 评议内容 | 分值 | 检查标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术评价（40.00） | 作业人员配备计划 | 5.00 | 供应商根据本项目情况编制人员配备计划，计划细致、合理、科学、确实可行的得5分；较合理、科学得3分；计划粗糙、可行性差的1分；无计划或提供与本项目不相关、不合理、不可行的计划不得分。 |
|  |  | 道路清扫保洁方案 | 5.00 | 供应商根据和自行踏勘本项目的情况，编制详细、合理且满足采购文件商务需求的道路清扫保洁方案，方案详细、具体、合理、确实可行的得5分；方案较合理、不够详细，基本满足招标需求的得3分；方案粗糙、无针对性或有严重瑕疵的得1分，无方案或者方案与本项目不相关、不合理、不可行的不得分。 |
|  |  | 突发污染应急保洁作业方案 | 5.00 | 供应商根据本项目特点，在执行过程中可能出现紧急情况，编制突发污染应急保洁作业方案，方案考虑周全、针对性强、具有可操作性、合理性得5分，方案较合理、有欠缺、基本满足招标需求得3分；方案粗糙、不够全面具体的得1分，无方案或方案与本项目无关、不合理、不可行的不得分。 |
|  |  | 安全生产管理人员及安全生产作业方案 | 5.00 | 供应商根据和自行踏勘本项目的情况，编制安全生产作业方案，方案内容针对性强、合理、详细、确实可行的得5分；方案较合理、不够详细的得3分；方案粗糙、针对性差、基本可行的得1分；无方案、方案与本项目无关的不得分。 |
|  |  | 垃圾收集运输方案 | 5.00 | 供应商根据和自行踏勘本项目的情况，编制垃圾收集运输方 案，方案合理可行、可操作性强、科学全面的得5分；方案较合理、不够全面的得3分；方案粗糙、无 针对性的得1分；无方案或方案不可性、与本项无关、不合理的不得分。 |
|  |  | 工作质量目标及保障措施 | 5.00 | 供应商根据本项目特点制定工作质量目标及保障措施，目标及措施具体、详细、全面可行、针对性强的得5分；目标及措施较合理、不够详细、可行的得3分；目标及措施粗糙、基本可行的得1分；未提供或提供的目标及措施不可行、与本项目无关、不合理的不得分。 |
|  |  | 设备投入及维护使用方案 | 5.00 | 供应商根据和踏勘的情况，编制设备投入及维护使用方案，方案细致、可行性强、完全满足招标需求的得5分；方案具体、合理、基本满足招标需 求的得3分；提供了方案，基本合理，但不具体、没有针对性的得1分，未提供作业方案或提供的内容与本项目无关、不合理、不可行则不得分。 |
|  |  | 服务承诺 | 5.00 | 供应商须提供含质量目标的承诺、保障社会效益的承诺、保障工人的合法地位和权益(含社会保险、意外伤害、福利待遇)的承诺、配合成交供应商做好各类大型活动的承诺、独立处理安全事故和劳资争议责任的承诺、独立承担民事和法律责任的承诺、违约责任的承诺，全部满足得5分，缺一项扣1分，扣完为止。 |
| 2 | 商务评价（40.00） | 安全生产管理人员 | 3.00 | 供应商拟投入本项目的安全生产管理人员具有安全生产培训合格证书得3分，没有的不得分(供应商须提供对应证书原件复印件和以供应商缴纳的2024年10月以来连续三个月的社保证明材料原件复印件并加盖公章)。 |
|  |  | 类似业绩 | 12.00 | 供应商近三年(自投标截止时间 往前推算),承担过类似保洁服务相关项目业绩，每提供1个得3分，本项最高12分。供应商须提供中标通知书或合同原件复印件，不提供不得分。 |
|  |  | 拟投入本项目设备 | 20.00 | 1.供应商针对本项目投入电动保洁车不少于30辆以上的得5分，否则不得分； 2.供应商针对本项目投入9吨及以上洒水车至少1台(具有雾炮降尘设备)、高压清洗车至少1台、6吨及以上备用洒水车至少1台的得5分，否则不得分； 3.供应商针对本项目投入的封闭式垃圾收集压缩车至少1辆得5分，否则不得分； 4.供应商针对本项目投入洗扫车不少于2台(且同时具备8 吨及以上至少一台、5吨及以上至少一台)、勾臂运输车不少于1台、道路高压冲洗车不 少于1 台的得 5 分，否则不得分。 注：以上设备须为自有车辆，提供有效车辆行车证原件复印件、车辆登记证书原件复印件、保险发票和车辆彩色照片；否则磋商小组不予认可。 |
|  |  | 项目团队成员 | 5.00 | 供应商拟派项目团队成员配备齐全(质量安全人员1名、劳动保障人员1名、财务1名、现场管理员2名、项目经理1名)的得5分，每少一人扣1分，扣完为止(同一岗位不可相互兼任)供应商须提供对应人员以供应商缴纳的2024年10月以来连续三个月的社保证明材料原件复印件并加盖公章)。 |
| 3 | 价格评议（20.00） | 价格分 | 20.00 | 磋商小组只对资格和符合性审查合格的响应文件进行价格评议，报价评分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后磋商价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价／磋商报价）×价格分。 |

# 第五章  合同格式及合同条款

（由采购人与成交供应商协商制定）

# 第六章  竞争性磋商响应文件格式

（本章未提供格式部分由供应商自行编制）

姚家港化工园区环境整治服务单位采购

竞争性磋商响应文件

项目编号：

年   月    日

目录

1、竞争性磋商响应函；

2、磋商报价一览表；

3、分项报价明细表；

4、法定代表人资格证明文件及委托授权书；

5、供应商资格声明承诺函；

6、类似项目业绩表；

7、第    轮报价表；

8、磋商文件要求提供或供应商认为需提供的其他资料。

竞争性磋商响应函

（代理机构名称）：

根据贵方 （采购项目名称/采购项目编号） 项目采购的磋商邀请，我方代表（姓名、职务）被正式授权代表磋商供应商（磋商供应商名称、地址），向贵方提交响应文件正本一份，副本一份，电子文件U盘一份（电子U盘应为响应文件正本原件的彩色扫描件）。

1．报价一览表；

2．分项报价明细表；

3．按磋商文件磋商须知和技术规格要求提供的有关文件；

4．资格证明文件；

在此，我方宣布同意如下：

（1）我方将按磋商文件的约定履行合同责任和义务。

（2）我方已审阅全部磋商文件，包括磋商文件的澄清和更正公告（如有）及相关附件，我方已完全理解磋商文件并对磋商文件不存在任何异议。

（3）所提交的响应文件在磋商文件规定的磋商有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

（4）我方承诺所提交的响应文件及相关资料真实有效。

（5）与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：              。

（6）其他：                                 。

供应商名称（盖章）：

供应商法定代表人或代理人（签字或签章）：

日期：      年   月    日

磋商报价一览表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 投标报价（元） | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 服务期 |  |
| 备注 |  |

注：1、供应商的报价均以人民币报价。

2、供应商必须按此表格中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“备注”中填写，并做详细说明。

供应商名称（盖章）：

供应商法定代表人或代理人（签字或签章）：

日期：      年   月    日

法定代表人资格证明文件

（代理机构名称）：

兹有          同志为             法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

性别：

年龄：

供应商名称（盖章）：

供应商法定代表人（签字或签章）：

日期：      年    月    日

附：

法定代表人《居民身份证》正反面复印件

委托授权书

（代理机构名称）：

兹授权           同志为我单位参加贵单位组织的编号为（项目编号）的（项 目 名 称）采购活动的代理人，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从      年    月    日起至      年    月    日止。

供应商名称（盖章）：

签发日期：       年     月     日

代理人签字：

联系电话（手机）：

身份证号码：

附：

代理人（被授权人）《居民身份证》正反面复印件

供应商资格声明承诺函

（代理机构名称）：

（供应商全称）  参加（标包名称）项目（标包编号）的采购活动，根据采购文件的规定提交相关资格证明文件。并郑重声明承诺如下：

1.具有合法健全的财务会计制度及符合国家相关规定的财务状况报告；

2.已依法缴纳税收和社会保障资金且有合法有效的证明文件；

3.具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力且能在成交后根据采购人要求提供相关证明资料；

4.参加本项目采购活动前三年内，本单位未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（根据各地方、各部门明确的听证范围确定较大数额罚款的额度）等行政处罚；

5.经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，参加本项目采购活动前三年内，本单位未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

6.本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商，参加本项目同一合同项下的采购活动；未为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

供应商法定代表人或代理人（签字或签章）：

日期：      年   月    日

- 第    轮报价表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 投标报价（元） | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 服务期 |  |
| 备注 |  |

注：1、供应商的报价均以人民币报价。

2、供应商必须按此表格中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“备注”中填写，并做详细说明。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商法定代表人或代理人（签字或签章）：

日期：      年   月    日

备注：此报价单，由响应人将相关印件填好后（报价不填），带到开标现场最终报价时使用，准备二份及以上备用。

- 磋商文件要求提供或供应商认为需提供的其他资料及各项承诺函

技术文件

- （由各供应商根据文件要求自行编写）